АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.08.2026
        № 485
г. Рузаевка

Об утверждении муниципальной адресной программы Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2026-2028 годы»

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ликвидации аварийных многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 августа 2025 г. № 681 «О республиканской адресной  программе  Республики  Мордовия  «Переселение  граждан                        из   жилищного   фонда,   признанного   в   установленном   порядке   после     01   января   2017 г.   аварийным  и   подлежащим   сносу   или   реконструкции в   связи  с  физическим  износом  в   процессе   эксплуатации»,              порядком разработки,  реализации  и  оценки  эффективности   муниципальных программ  Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия,  утверждённым  постановлением  Администрации Рузаевского   муниципального района  Республики  Мордовия   от   05 октября 2023 г. № 550,  Администрация  Рузаевского  муниципального  района Республики Мордовия            

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2026-2028 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Рузаевского муниципального района, заместителя Главы района – начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежит размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы «Управление».
Глава Рузаевского 
муниципального района   
Республики Мордовия                                

                                    А.Б. Юткин

Приложение 

к постановлению Администрации 

Рузаевского муниципального района

 Республики Мордовия

от 14.08.2026  № 485
Муниципальная адресная программа Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2026 – 2028 годы»
Паспорт
муниципальной адресной программы Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
на 2026 – 2028 годы»
	Наименование 
муниципальной программы

	-
	Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2026 – 2028 годы» (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы, основные разработчики муниципальной программы
	-
	управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление муниципального заказа, строительства, жилья и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	Участники муниципальной программы
	
	Органы местного самоуправления сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

	Цели муниципальной программы
	
	обеспечение граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в т.ч. расположенных на территории населенных пунктов, приоритетное развитие которых способствует достижению национальных целей и обеспечению национальной безопасности для жителей прилегающей территории, включенных в Программу (далее также - аварийные жилые помещения, аварийный жилищный фонд), жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Мордовия

	Задачи муниципальной программы
	
	формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям;

создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд



	Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы


	
	Показатели реализации программы:
- переселение граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях;

- ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	
	2026 - 2028 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 596469,63 рублей, в том числе:

1) за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - далее – Фонд) – 0 рублей;

2) за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0 рублей;

3) за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района Республики Мордовия - 596469,63  рублей;

В текущих ценах, в том числе по годам:

      2026 год – 596469,63 рублей;

      2027 год – 0 рублей;

      2028 год – 0 рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	
	за годы реализации Программы планируется выполнение следующих целевых показателей (индикаторов):

снижение доли аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.



	Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы
	
	Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет 
Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района, управление жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, управление муниципального заказа, строительства, жилья и целевых программ Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Управление и контроль реализации Программы по соответствующим направлениям осуществляют заместители Главы района.


 * финансирование бюджетов всех уровней носит прогнозный характер
Раздел 1. Общая характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
К жилищному фонду, признанному в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия относятся здания с истекшим нормативным сроком эксплуатации и физическим износом 65 - 80 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания, которые не подлежат капитальному ремонту, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.
Настоящая Программа позволит решить проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программный метод решения данной проблемы нацелен на обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней.

В Программу включаются многоквартирные дома, признанные в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийными и расположенными на территории Рузаевского муниципального района при наличии положительного заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома на предмет его аварийного состояния в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 (далее - Положение).
Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 2. Цель и сроки реализации Программы.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийными, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Мордовия.

Настоящая Программа реализуется в период с 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

Показатели реализации Программы:

- переселение граждан, проживающих в аварийном жилом помещении;

- ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда.
Раздел 3. Основные мероприятия программы.

Критерии и технические условия отнесения многоквартирных домов к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции установлены Положением.
Основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является его аварийное техническое состояние, установленное в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" введенным в действие с 01 мая 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2024 г. № 433-ст или Сводом правил СП 454.1325800.2019 "Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния", введенным в действие с 25 июня 2020 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 853/пр на основании выводов юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований объектов капитального строительства, их строительных конструкций, работ по обследованию элементов ограждающих и несущих конструкций объекта капитального строительства, необходимых для принятия решения о признании объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, об отнесении технического состояния многоквартирного дома к аварийной категории технического состояния, обоснованных соответствующими поверочными расчетами несущей способности конструкций и (или) основания фундаментов.

Перечень многоквартирных домов, признанных после 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, сформирован в автоматизированной информационной системе Фонда (далее - Система).

Исходя из сформированного перечня аварийных многоквартирных домов Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия проводит следующие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

- оценку состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилья либо о приобретении жилых помещений у застройщиков либо на вторичном рынке жилья;

- инвентаризацию муниципального жилищного фонда на наличие свободного жилья, пригодного для проживания и отвечающего требованиям, установленным Положением;

- оценку степени готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободных (незаселенных) жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия;

- ведет разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, об условиях переселения, сроках, порядке переселения, в случае если гражданин является собственником жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, то о порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения, с целью выявления пожеланий о способе переселения;

- ведет предварительную работу по выявлению собственников жилых помещений, проживающих в аварийных многоквартирных домах, имеющих иное пригодное для проживания жилое помещение, находящееся в собственности или занимаемое на условиях договора социального найма. В случае наличия у них в собственности нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление им в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности граждан и входящих в аварийный жилищный фонд, включенный в программу переселения, гражданам предоставлять возмещение за изымаемые жилые помещения;

- при планировании размера возмещения за изымаемые жилые помещения учитывать, что за счет средств Фонда может быть выплачено возмещение в части, не превышающей величину, рассчитанную как произведение общей площади изымаемого жилого помещения, трех четвертей нормативной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России (далее - нормативная стоимость квадратного метра), установленной на I квартал года подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и процента долевого финансирования за счет средств Фонда, рассчитанного для Республики Мордовия. Оставшаяся часть возмещения выплачивается за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- при планировании стоимости приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками таких домов, или лицами, с которыми заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, рекомендуется учитывать, что стоимость 1 кв. метра общей площади таких жилых помещений, оплачиваемая за счет средств Фонда, не может превышать величину, рассчитанную как произведение трех четвертей нормативной стоимости квадратного метра и процента долевого финансирования за счет средств Фонда, рассчитанного для Республики Мордовия. Оставшаяся часть расходов осуществляется за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района Республики;

- предусмотреть в бюджете Рузаевского муниципального района Республики Мордовия средства на снос аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках Программы;

- обеспечить строительство (приобретение) жилых помещений на рынке жилья;

- обеспечить фактическое завершение переселения граждан исходя из следующего:

- мероприятия по переселению, состоящие в выплате гражданину денежных средств (возмещение), считаются завершенными в дату фактического исполнения обязательства по уплате указанных денежных средств;

- мероприятия по переселению, состоящие в предоставлении гражданину жилого помещения в собственность (по договору мены), считаются завершенными с даты государственной регистрации права собственности гражданина на предоставленное помещение;

- мероприятия по переселению, состоящие в предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования считаются завершенными с даты заключения соответствующего договора;
- если в отношении переселения граждан из одного жилого помещения предусмотрено несколько способов переселения, мероприятия по переселению граждан из этого жилого помещения считаются завершенными в дату завершения всех предусмотренных мероприятий по переселению;

- обеспечить снос аварийного жилищного фонда;

- обеспечить внесение в систему информации (сведений) о параметрах использования земельных участков, на которых располагались аварийные дома, в целях, установленных пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).

План реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Порядок изъятия у собственника жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном доме, определен статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд. Предоставление возмещения за часть жилого помещения допускается с согласия собственника. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земельный участок, выкуп жилого помещения осуществляется на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа Республики Мордовия или Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Изъятие жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном для изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

При изъятии жилого помещения согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением между органом местного самоуправления и собственником каждого изымаемого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным (далее - соглашение).

Выплата за счет средств, предусмотренных Программой, лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г.                         № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" проведение оценки жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным, является обязательным при изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд.

Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются:

а) рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество;

б) все убытки, причиненные собственнику в результате изъятия его жилого помещения, включая убытки, которые он несет в связи с:

- изменением места проживания;

- временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения);

- переездом;

- поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него;

- оформлением права собственности на другое жилое помещение;

досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенной выгодой.

В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению собственнику жилого помещения может быть предоставлено органом местного самоуправления другое жилое помещение взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимости приобретения ими такого жилого помещения. Предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения таким гражданам не допускается.

Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, органы местного самоуправления предоставляют другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Раздел 4. Меры, принимаемые Администрацией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

Перечень аварийных многоквартирных домов формируется на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов (далее - сведения об аварийном жилищном фонде), представленных сельскими поселениями Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона.

Сведения об аварийном жилищном фонде формируются (актуализируются) в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании «Фонда развития территорий» (далее– АИС ППК «ФРТ») Администрацией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия формы, выгруженные из системы и подписанные Главой Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, с приложением заверенных копий следующих документов:

- заключение специализированной организации, проводящей оценку и обследование многоквартирного дома;

- заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении, межведомственной комиссии, акт обследования помещения межведомственной комиссии (при наличии);

- решение администраций сельских поселений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- технический паспорт (технический план) на аварийный многоквартирный дом, поэтажный план и экспликация к поэтажному плану многоквартирного дома;

выписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия (далее - Управление Росреестра по Республике Мордовия) на жилые помещения и на собственников жилых помещений;

- выписка Управления Росреестра по Республике Мордовия на земельный участок, расположенный под аварийным многоквартирным домом;

- правоустанавливающий документ, на основании которого собственником передано гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

- сведения об отсутствии (о наличии) обязательств по расселению многоквартирного дома в рамках иных государственных программ (договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки).

Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия (далее - Министерство) осуществляет проверку документов, представленных и размещенных в системе Администрацией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, на их основании которых дополняет сведения об аварийном жилищном фонде Республики Мордовия с последующим представлением в Фонд для расчета лимита средств финансовой поддержки Фонда на переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Мордовия предусмотрено в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни". Уровень софинансирования средств Фонда определяется расчетным путем, рассчитанным в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. № 1469 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда". 
В случае заключения муниципального контракта на строительство, приобретение жилых помещений у застройщика по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, сформированную исходя из стоимости 1 кв. м жилья, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для Республики Мордовия, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района.
План мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Средства Фонда, республиканского бюджета Республики Мордовия могут быть направлены на цели, установленные Федеральным законом, и не могут быть использованы Администрацией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования бюджетами всех уровней в полном объеме и привлечения иных источников.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей консолидированного бюджета Российской Федерации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Республики Мордовия, правовыми актами Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Средства Фонда и республиканского бюджета Республики Мордовия, Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия могут быть направлены на обеспечение финансирования общей расселяемой площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных после 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Распределение средств Фонда, республиканского бюджета Республики Мордовия участникам Программы осуществляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в составе государственной программы Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2023 г. № 795.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда и республиканского бюджета Республики Мордовия осуществляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Рузаевского муниципального района Республики Мордовия осуществляется в соответствии с утвержденным Правительством Республики Мордовия предельным уровнем софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Мордовия из республиканского бюджета Республики Мордовия на соответствующий год.

Раздел 6. Требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям

	№ пп
	Наименование

требования
	Содержание требования

	1.
	Требования к проектной документации на дом
	в проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федерального закона от 30 декабря 2009 г.                   № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 361/пр;

СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр;

СП 22.13330.2016 СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 970/пр;

СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 марта 2020 г. № 151;

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 г. № 288;

СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 г. № 590/пр;

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03 декабря 2016 г. № 891/пр;

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 127/пр;

СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции", утвержденных приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России от 25 декабря 2012 г.                № 109/ГС;

СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08 апреля 2015 г. № 261/пр;

СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 г. N 590/пр.;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 января 2021 г. № 2;

	2.
	Требования к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье
	строящиеся дома должны иметь:

- положительное заключение проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы в отношении проектной документации на строительство дома;

- несущие строительные конструкции, выполненные из следующих материалов:

а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;

б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;

в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.

Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций - подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;

- санитарный узел (раздельный или совмещенный), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;

- внутридомовые инженерные системы, включая системы:

а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);

б) холодного водоснабжения;

в) водоотведения (канализации);

г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);

е) горячего водоснабжения;

ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);

з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);

- при наличии экономической целесообразности - локальные системы энергоснабжения;

- принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией).

Лифты рекомендуется оснащать:

а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;

б) оборудованием для связи с диспетчером;

в) аварийным освещением кабины лифта;

г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;

д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;

- внесенные в государственный реестр средства измерений, поверенные предприятиями-изготовителями, принятые в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующие установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);

- оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;

- освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;

- при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;

- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком;

- отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов;

- организованный водосток;

- благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией)

	3.
	Требования к функциональному оснащению и отделке помещений многоквартирного дома
	построенные и приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда жилые помещения должны располагаться на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и должны быть:

- оборудованы подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):

а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;

б) холодного водоснабжения;

в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);

г) водоотведения (канализации);

д) отопления (централизованного или автономного);

е) вентиляции;

ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

з) внесенных в государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);

- иметь чистовую отделку "под ключ", в том числе:

а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;

б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;

в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;

г) вентиляционные решетки;

д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;

е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:

звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);

мойку со смесителем и сифоном;

умывальник со смесителем и сифоном;

унитаз с сиденьем и сливным бачком;

ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;

одно-, двухклавишные электровыключатели;

электророзетки;

выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;

газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);

радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;

ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;

з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;

и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки)

	4.
	Требования к конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки
	характеристики индивидуальных жилых домов, в том числе входящих в состав блокированной застройки, определяются в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02 августа 2022 г. № 633/пр "Об утверждении методики отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"

	5.
	Требования к материалам, изделиям и оборудованию
	проектом строительства многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.

Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.

Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	6.
	Требования к энергоэффективности дома
	необходимо предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2016 г. № 399/пр (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 августа 2016 г., регистрационный № 43169).

Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:

предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования вышеуказанные дополнительные требования;

производить установку в помещениях общего пользования, на лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;

проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;

выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);

проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации;

выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);

проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;

устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.

Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2016 г. № 399/пр (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 августа 2016 г., регистрационный № 43169)

	7.
	Требования к эксплуатационной документации дома
	наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные), узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", включая инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (в соответствии с проектной документацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования, Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать Заказчику.


 

Раздел 7. Критерии очередности участия в Программе

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане:

- из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения;

- на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда;

- из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Раздел 8. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Формирование и реализация Программы осуществляются Администрацией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на основании следующих документов, представленных органами местного самоуправления сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия:

- заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;

- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- акта обследования помещения и (или) многоквартирного дома; 

- заключения межведомственной комиссии.

Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, на основании представленных документов формирует реестр аварийного жилищного фонда на территории Рузаевского муниципального района и направляет сведения в Министерство, которое организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативно-правовой базы, определяет объемы финансовых средств, предоставляемых органам местного самоуправления из Фонда и республиканского бюджета Республики Мордовия. 
Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, как участник Программы, которой предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств республиканского бюджета Республики Мордовия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в порядке и в сроки, установленные законодательством, направляют в Министерство отчеты о ходе реализации Программы, выполнения предусмотренных статьей 14 Федерального закона условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, о расходовании средств Фонда.

Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия формируются в системе, выгружаются и подписываются Главой Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Министерство вправе запрашивать у Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия следующие документы:

- копии муниципальных контрактов на строительство (приобретение) жилых помещений;

- копии разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

- копии актов о приемке жилых помещений;

- копию нормативного правового акта органа местного самоуправления о распределении жилых помещений, построенных (приобретенных) в рамках реализации Программы;

- выписки Управления Росреестра по Республике Мордовия о праве собственности муниципального образования на построенное (приобретенное) жилое помещение, на аварийные жилые помещения;

- копии договоров социального найма и договоров мены на предоставленное жилое помещение, зарегистрированных в Управлении Росреестра по Республике Мордовия;

- копии судебных решений (определений), вынесенных при реализации мероприятий Программы;

- копии актов о сносе аварийных многоквартирных домов, расселенных в рамках реализации Программы;

- утвержденный план-график сноса аварийных многоквартирных домов с обязательством о предусмотренных в бюджете муниципального образования средств.

Приложение 1
к муниципальной адресной программе Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2026-2028 годы»

Перечень
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	N п/п
	Наименование поселения
	Адрес
	Тип
	Техническое состояние
	Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет)
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным
	Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению
	Планируемая дата окончания переселения граждан
	Информация о формировании земельного участка под домом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер земельного участка
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м
	количество человек
	количество семей
	дата
	кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15
	16

	Всего подлежит расселению
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	Хованщинское сельское поселение
	с. Хованщина, ул. Железнодорожная, д.38
	многоквартирный дом
	Аварийный
	Нет
	1960
	10.07.2023
	131,7
	2
	1
	31.12.2026
	1500
	13:17:0219001:316
	Сформирован под одним домом

	Итого по Хованщинскому сельскому поселению
	X
	X
	X
	X
	X
	131,7
	2
	1
	X
	X
	X
	X


Приложение 2
к муниципальной адресной программе Рузаевского муниципального района Республики Мордовия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2026-2028 годы»

План
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

	 № п/п
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений

	
	
	
	
	 
	договоры о комплексном развитии территорий
	переселение в свободный жилищный фонд
	приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние,                                                пригодное для постоянного проживания граждан
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	приведение приобретенных жилых помещений в состояние,                                                                                                       пригодное для постоянного проживания граждан
	предоставление по договорам социального найма
	предоставление по договорам найма жилищного фонда   социального использования
	предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда
	предоставление по договорам мены

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	стоимость возмещения
	субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений
	субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом
	расселяемая площадь
	субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий
	расселяемая площадь
	стоимость
	расселяемая площадь
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	стоимость
	площадь
	площадь
	площадь
	площадь

	
	м2
	руб.
	м2
	м2
	руб.
	руб.
	руб.
	м2
	руб.
	м2
	руб.
	м2
	м2
	руб.
	м2
	руб.
	м2
	руб.
	м2
	руб.
	м2
	руб.
	руб.
	м2
	м2
	м2
	м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	1
	131,7
	596469,63
	36,3,0
	36,3
	0,00
	0
	0
	0
	0
	46,6
	596469,63
	0,00
	0,0
	0,0
	0
	0
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0
	0,00


Приложение 3
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Объемы и источники финансирования 

адресной программы Рузаевского муниципального района «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 01 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2026-2028 годы»

	Источники финансирования
	в том числе по годам, руб.

	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4

	всего
	596 469,63
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	596 469,63
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение 4
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Планируемые показатели
реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	N п/п
	Наименование поселения
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Всего
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Всего

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел
	чел
	чел
	чел

	1
	2
	3
	4
	8
	5
	6
	7
	19
	8

	 
	в части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по этапу 2026 года
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


